1. Định hướng loại dự án .NET

Bạn đã hỏi nên chọn loại dự án nào trong .NET:

ASP.NET Core MVC
 Razor Pages
 Blazor

Kết luận đã chốt:

Nên chọn ASP.NET Core Razor Pages + EF Core + SQL Server

Lý do:

Dễ học hơn MVC và Blazor
 Có thể dùng EF Core
 Có thể sinh CRUD
 Phù hợp đồ án cuối kỳ
 Dễ giải thích với thầy cô
 Bạn đã học Razor Pages ở Chapter 4 và EF Core ở Chapter 5

3. Chia 4 chức năng lớn cho 4 thành viên

Ban đầu mình đề xuất 4 chức năng lớn:

1. Quản lý sản phẩm và danh mục
 2. Quản lý người dùng và đăng nhập
 3. Giỏ hàng và đặt hàng
 4. Quản lý đơn hàng và thanh toán/trạng thái đơn

Sau đó bạn bổ sung yêu cầu:

Phải có 1 trang người dùng và 1 trang admin

Nên chức năng được chia lại hợp lý hơn như sau:

Thành viên 1: Trang người dùng và hiển thị sản phẩm

Phụ trách:

Trang chủ người dùng
 Danh sách sản phẩm
 Tìm kiếm sản phẩm
 Lọc sản phẩm theo danh mục
 Xem chi tiết sản phẩm
 Hiển thị ảnh sản phẩm

Trang liên quan:

/Customer/Home
 /Customer/Products
 /Customer/ProductDetails

Bảng liên quan:

Products
 Categories

Thành viên 2: Tài khoản, đăng nhập và phân quyền

Phụ trách:

Đăng ký
 Đăng nhập
 Đăng xuất
 Phân quyền Admin/User
 Thông tin cá nhân
 Chặn User thường vào trang Admin

Trang liên quan:

/Auth/Login
 /Auth/Register
 /Auth/Logout
 /Customer/Profile
 /Admin/Users

Bảng liên quan:

Users
 Roles

Hoặc đơn giản hơn:

Users có cột Role

Thành viên 3: Giỏ hàng và đặt hàng

Phụ trách:

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 Xem giỏ hàng
 Tăng/giảm số lượng
 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
 Tính tổng tiền
 Checkout
 Tạo đơn hàng

Trang liên quan:

/Customer/Cart
 /Customer/Checkout
 /Customer/Orders

Bảng liên quan:

Carts
 CartItems
 Orders
 OrderDetails

Thành viên 4: Trang admin quản lý và thống kê

Phụ trách:

Dashboard admin
 CRUD sản phẩm
 CRUD danh mục
 Quản lý đơn hàng
 Cập nhật trạng thái đơn hàng
 Quản lý người dùng
 Thống kê doanh thu cơ bản

Trang liên quan:

/Admin/Dashboard
 /Admin/Products
 /Admin/Categories
 /Admin/Orders
 /Admin/Reports

Bảng liên quan:

Products
 Categories
 Orders
 OrderDetails
 Payments
 Users

4. Chia trang người dùng và trang admin

Bạn muốn dự án có 2 khu vực rõ ràng:

Customer site  → trang người dùng/khách hàng
 Admin site 	→ trang quản trị

Định hướng giao diện:

Customer:
 - Trang chủ
 - Sản phẩm
 - Chi tiết sản phẩm
 - Giỏ hàng
 - Thanh toán
 - Lịch sử đơn hàng

 Admin:
 - Dashboard
 - Quản lý sản phẩm
 - Quản lý danh mục
 - Quản lý đơn hàng
 - Quản lý người dùng
 - Thống kê

Nên có 2 layout riêng:

_CustomerLayout.cshtml
 _AdminLayout.cshtml

5. Cấu trúc thư mục dự án E-Commerce

Nhưng khi bạn tạo project thực tế, bạn đang dùng cấu trúc đơn giản hơn:

ECommerceFinalProject
 ├── Data
 │   └── ApplicationDbContext.cs
 │
 ├── Models
 │   ├── Category.cs
 │   └── Product.cs
 │
 ├── Pages
 │   ├── Customer
 │   │   ├── Home.cshtml
 │   │   ├── Home.cshtml.cs
 │   │   ├── Products.cshtml
 │   │   ├── Products.cshtml.cs
 │   │   ├── ProductDetails.cshtml
 │   │   └── ProductDetails.cshtml.cs
 │   │
 │   ├── Shared
 │   │   └── _CustomerLayout.cshtml
 │   │
 │   ├── _ViewImports.cshtml
 │   └── _ViewStart.cshtml
 │
 ├── Services
 │   ├── IProductService.cs
 │   └── ProductService.cs
 │
 ├── wwwroot
 │   └── css
 │   	└── customer.css
 │
 ├── appsettings.json
 ├── Program.cs
 └── ECommerce.csproj